## Relatório de Revisão

**Projecto:** Mastermind online

**Producto de trabalho:** Especificação de Requisitos de Software **Versão:** 0.12

**Tipo de Revisão:** *inspeção*

**Data de Revisão:** 29/04/2013 **Esforço Total:** Xh

**# de pequenos defeitos:** 44 **# de grandes defeitos:** 4

**Data de Final:**dd/mm/aa **Nova versão:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nome** | **Papel** | **Esforço de Preparação** |
| Gonçalo Ferreira | *author* | - |
| Kévin Cadima | *Author* | - |
| Rui Ganhoto | *moderator* | 2h30 |
| Filipe Brandão | *Reviewer* | 1h75 |
| Carla Machado | *Anotador* | 1h15 |
| João Martins | *Leitor* | 2h |
| David João | *Leitor* | 2h25 |

|  |  |
| --- | --- |
| Duração da reunião x número de revisores | =2h15\*7 = 15h45 |
| Esforço de Acompanhamento |  |

#### **Lista de Defeitos**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Localização** | **Descrição** | **Severidade** |
| 1 | *Linha 47, Página 3;* | Inconsistência na apresentação do nome do projeto. Minúsculas e maiúsculas | menor |
| 2 | *Linha 71, Página 4;* | Ambiguidade do texto. Sugere que e possível offline | menor |
| 3 | Linha 87, Página 5; | Inconsistência diagrama de casos de uso com definição dos casos de uso. Ligações do utilizador aos vários casos de uso | Maior |
| 4 | Linha 94, pagina 6 | Considerar caminho de exceção. Não conseguir ligar a base de dados obter salas | menor |
| 5 | Linha 96, pagina 7 | Inconsistência no fluxo com o do caso de uso anterior. Um tem a ação do utilizador e o outro não embora sejam semelhantes | menor |
| 6 | Linha 98, pagina 7 | Funcionalidade não implementada para esta release. As outras não implementadas para esta release não são definidas no SRS. | menor |
| 7 | Linha 98, pagina 8 | Requisitos são definidos depois dos casos de uso, referência para requisitos. | menor |
| 8 | Linha 98, pagina 8 | Fluxo normal e alternativo é igual | menor |
| 9 | Linha 102, pagina 9 | Descrição não é uma descrição mas mais uma fundamentação para o caso de uso | menor |
| 10 | Linha 102, pagina 9 | Cores certas em posições certas é pinos pretos e não brancos | menor |
| 11 | Linha 102, pagina 9 | Referência para outro caso de uso (7) então devia estar na inclusão | menor |
| 12 | Linha 102, pagina 9 | Definição dos fluxos. Ver melhor a noção de fluxos alternativos. 5.3 é uma continuação dos 5.1 e 5.2 e que na sua descrição apresenta opções alternativas. Considerar definir melhor separar casos de uso, mais modulares | menor |
| 13 | geral | Notas e problemas em alguns casos de uso são numerados noutros não. Incoerência. Alguns que não tem notas esta vazio outros podem ter nenhuns, nenhumas, …  Deve ser consistente | Menor |
| 14 | Linha 109, pagina 13 | Consistência dos fluxos alternativos. Fluxos são alternativos a partir de um certo passo não de todo o fluxo | menor |
| 15 | Linha 112, pagina 14 | Ajuda apenas disponível na página inicial | menor |
| 16 | Linha 136, pagina 16 | Falta descrever o que acontece se não houver cookies ativos | menor |
| 17 |  |  |  |
| 18 | Linha 137, pagina 17 | Incoerência das ligações dos requisitos. Matriz. Pode acontecer noutros | menor |
| 19 | Linha 139, pagina 17 | O que acontece quando chegar ao jogador 10000, excede o número de caracteres do nome | maior |
| 20 | Linha 141, pagina 17 | Incoerência das ligações dos requisitos. Matriz. Pode acontecer noutros | menor |
| 21 | Linha 145, pagina 17 | Incoerência das ligações dos requisitos. Matriz. Pode acontecer noutros | menor |
| 22 | Linha 147, pagina 18 | Inconsistência texto. “Disponível” deveria implicar que se pode jogar. Considerar salas existentes em oposição a disponíveis. | menor |
| 23 | Linha 153, pagina 18 | Nas notas fazem referência ao número de peças da chave e outros fatores e fazem referência para o mockup. No mockup não fala destes fatores tem zona de texto para temática.  Inconsistência | menor |
| 24 | Linha 157, pagina 19 | Em vez de ajuda devia ser instruções | menor |
| 25 | Linha 169, pagina 20 | Inconsistência em relação ao número de jogadores nos vários documentos | menor |
| 26 | Linha 171,Pagina 20 | Duas linhas de cores disponíveis e não uma linha | menor |
| 27 | Linha 173, pagina 20 | As cores apresentadas são RGBA e não RGB. | menor |
| 28 | Linha 173, pagina 20 | Inconsistência dos símbolos no requisito e nos mockups | menor |
| 29 | Linha 177, pagina 21 | Incoerência entre segundos e minutos | menor |
| 30 | Linha 177, pagina 21 | Falam em parâmetro configurável mas não existe forma de configurar, pelo menos não existe requisito. | maior |
| 31 | Linha 185, pagina 22 | “Para criar uma combinação”. Manter termos | menor |
| 32 | Linha 189, pagina 22 | Inconsistência de nome. “dica” | menor |
| 33 | Linha 193, pagina 22 | Falta especificar como é apresentada uma peça indisponível | menor |
| 34 | Linha 200, pagina 23 | Requisito RS-37 não é atómico, engloba muitos requisitos | maior |
| 35 | Linha 202, pagina 23 | Melhor definição de termos. Dicionário de dados | Menor |
| 36 | Linha 204, pagina 24 | Requisito não é atómico, engloba o que deveriam ser dois requisitos | menor |
| 37 | Linha 211, pagina 25 | Valor por omissão é o inglês | menor |
| 38 | Linha 219, pagina 25 | Peça de ajuda deve ser pinos | menor |
| 39 | Linha 225, pagina 25 | Definir o que é considerado em simultâneo. Deve ser mensurável | menor |
| 40 | Linha 232, pagina 26 | RO-2, RO-3 devem ser requisitos de usabilidade | Menor |
| 41 | Linha 232, pagina 26 | Requisito não verificável | menor |
| 42 | Linha 234, pagina 26 | Devia ser mais específico de forma a ser testável | menor |
| 43 | Linha 236, pagina 26 | Definir métricas | menor |
| 44 | Linha 236, pagina 26 | Requisito de portabilidade não de disponibilidade | menor |
| 45 | Linha 244, pagina 27 | SRS devia estar numa tabela de acrónimos não de dados. Dicionário de dados normalmente são definições de dados a usar na aplicação | menor |
| 46 | Linha 244, pagina 27 | Organizar registos alfabeticamente | menor |
| 47 | Linha 250, pagina 28 | Mockups apresenta tempos nos tops, nos requisitos é falado em pontuação | Menor |
| 48 | Linha 250, pagina28 | Identificar logotipo. Retângulo no canto superior esquerdo | menor |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |